Na temelju  članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09,79/09,49/11,84/11,90/11,144/12 i94/13,153/13,147/14,36/15), te članka 32 . Statuta Općine Brela («Glasnik-službeno glasilo Općine Brela» broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj dana 27.04.2018   . godine  donijelo je

ODLUKA O IZVRŠENJU  PROGRAMA

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz

st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u

2017. godini u Općini Brela

Članak 1.

Programa održavanja određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Brela za komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2017. godini održavanje komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove Odluke u Općini Brela obuhvaća:

- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i odvoz kontejnera, redovito čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, plaža,održavanje WC ,hortikultura)

-    PLANIRANI RASHODI:    825.000      kuna, utrošeno je740.410,22 kn,i to za usluge na šetnici ,javnim WC , javnim površinama676.800,22  kn,i za hortikulturu 63.610,00kn

- Održavanje javnih površina , preslagivanje điga, pera, plaža, ograda, zidova

silaza,renoviranje WC Jakiruša

- PLANIRANI RASHODI:    1.550.000 kuna, utrošeno je 1.496.871,16 kn i t za uređenje šetnice , zidova ograda   736.239,36 kn,za klupe kn,

- Za ravnanje plaže  527.947,59  kn,i za zaštitna pera 232.684,21 kn.

3.   Održavanje i proširenje javne rasvjete

- PLANIRANI RASHODI:   235.000   kuna, utrošeno je 213.081,97 kn

5.   Izdatak za plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu

- PLANIRANI RASHODI:     300.000    kuna, utrošeno je 217.713,12  kn

7.   Izdaci za DDD

- PLANIRANI RASHODI:        65.000  kuna¸	utrošeno je  61.675,00kn.

8.   Ekološko zbrinjavanje otpada:

- PLANIRANI RASHODI:         180.000  kuna, utrošeno je 175.570,50kn.

9.   Održavanje tuševa

- PLANIRANI RASHODI:         70.000  kuna, utrošeno je 67.875,00  kn.

10. Sanacija odrona i dr

-    PLANIRANI RASHODI:         100.000   kuna, utrošeno je 93.750,00 kn.

12.Održavanje nerazvrstanih cesta

-PLANIRANI IZNOS :      520.000   kuna, utrošeni je 552.127,63 kn

13. Geodetske snimke

PLANIRANI IZNOS      150.000  kuna, utrošeno je 179.747,50 kn

15.Reciklažno dvorište

PLANIRANI IZNOS    20.000,00 kn, utrošeno  je 0,00 kn

16.Uređenje školske dvorane

PLANIRANI IZNOS     220.000 kn , utrošeno  je  120.730,00 kn

17.Uređenje trga Kričak

PLANIRANI IZNOS     60.000 kn ,utrošeno je  0,00kn

18.Uređenje zgrade općine

PLANIRANI IZNOS      90.000,00 kn, utrošeno je 64.750,00 kn

Članak 3.

Ova Odluka o izvršenju  programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu,stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku-službenom glasilu Općine Brela“.

Klasa:021-01/18-01/501

Ur. broj: 2147/03-02-01-18

Brela,27.04.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA

Predsjednik

Vanja Sokol