Na temelju  članka 30.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br.36/95,21/96,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,  178/04 ,38/09 i 79/09,49/11,84/11,90/11,144/12 i94/13,153/13,147/14,36/15 )), te članka 32. Statuta Općine Brela («Glasnik- službeno glasilo Općine Brela» broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj dana   27.06.2019  .godine donijelo je

ODLUKA O IZVRŠENJU  PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Brela

za 2018.godiu

Članak 1.

Ovim  programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Općine Brela.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s izvorom financiranja.

Članak 2.

U 2018. godini gradnja komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove Odluke u Općini Brela obuhvaća:

- Uređenje i asfaltiranje  ulice –proširenje cesta

PLANIRANI RASHODI:   1.090.000     kuna  ,utrošena su sredstva u iznosu od 947.793,35

2.  Uređenje pomorskog dobra -tuševi

PLANIRANI RASHODI:    40.000    kuna

3. Uređenje groblja Sv Jure

PLANIRANI RASHODI:   3.120.000  kuna, utrošeno je u iskope u iznosu od       117.500,00 kn

4.Uređenje groblja Sv Stjepan

PLANIRANI RASHODI     2.380.000     kuna, utrošeno je  po sudskoj presudi

1.253.843,60 kn

5.Izrada plana i projekata

PLANIRANI IZNOS    400.000   kuna, utrošeno je za razne projekte 262.375,00 kn

6.Uređenje javnih stepenica-Frankopanska

PLANIRANI IZNOS          200.000  kn

7. Protupožarni put „Ivanci-Čarovice,Stomarica-Meštrov dolac,Galinčeva okuka-    Podraće

PLANIRANI IZNOS      500.000 kn,

8.Kućice na J P

PLANIRANI IZNOS

9.Led rasvjeta

PLANIRANI IZNOS    320.000   kn ,utrošeno je  314.181,80 kn

10. Izgradnja djećjeg vrtića

PLANIRANI IZNOS    1.860.000 kn

11. Hidranti

PLANIRANI IZNOS       200.000 kn, utrošeno je 180.707,44 kn

12.Izgradnja lučice „Stari porat“

PLANIRANI IZNOS                    kn

13.Javna rasvjeta „Berulija“

PLANIRANI IZNOS   200.000  kn  , utrošeno je 173.894,13 kn.

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalnog doprinosa, naknada za priključenje te ostalih prihoda Općine Brela.

Članak 4.

Ovaj Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku-službenom glasilu Općine Brela“.

Klasa:021-01/19-01/445

Urbroj:2147/03-01/01-19

Brela, 27.06.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA

Predsjednik

Berislav Filipović